Umowa nr …. „Remont budynku mieszkalnego- Leśniczówki Łazy położonej w miejscowości Lubień 75, gm. Rozprza”.

Znak spr.: ………

zawarta w dniu ……………. w Łęcznie pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków,  Łęczno 101, 97-330 Sulejów, posiadającym REGON: 590019152 oraz NIP: 771-010-73-14, zwanym dalej w umowie „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

…………………………….

a

……………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

### § 1 Podstawa zawarcia umowy

- Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień obowiązującymi u Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią, w kolejności pierwszeństwa:

- niniejsza umowa,

- opis przedmiotu zamówienia, przedmiar

- oferta Wykonawcy

- kosztorys ofertowy

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, o których mowa w ust. 2, pierwszeństwo ma dokument wymieniony wcześniej.

### § 2. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Lubień 75, gm. Rozprza na działce ewidencyjnej nr 585/4, zwane dalej „Robotami”.

- Zakres Robót obejmuje w szczególności:

- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej z ościeżnicami,

- naprawę tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian i sufitów w pomieszczeniach,

- wymianę płytek w łazience oraz w WC, wybicie otworu między łazienką oraz WC, wymiana armatury łazienkowej: toalety, wanny na kabinę prysznicową i umywalki,

- wymianę płytek podłogowych,

- cyklinowanie i malowanie podłóg parkietowych wraz z wymianą listew przypodłogowych,

- wymiana gniazdek i przełączników, wymiana oświetlenia w kancelarii, wymiana płytek w WC w kancelarii.

Wykonanie wszelkich robót towarzyszących, pomocniczych i porządkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, choćby nie zostały wyraźnie wymienione w dokumentach umownych, o ile są konieczne dla osiągnięcia rezultatu określonego umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

  - obowiązującymi przepisami prawa,

  - zasadami wiedzy technicznej,

  - obowiązującymi normami i warunkami technicznymi,

  - dokumentacją stanowiącą załączniki do umowy,

  - poleceniami Zamawiającego wydawanymi w granicach umowy i przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania Robót, zakresem prac, warunkami technicznymi, możliwością dojazdu, warunkami organizacyjnymi oraz że nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

- Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie określone w umowie obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności robociznę, materiały, sprzęt, transport, zabezpieczenie terenu, wywóz i utylizację odpadów, uporządkowanie miejsca wykonywania Robót, badania, próby, pomiary oraz wszelkie inne koszty pośrednie i bezpośrednie.

### § 3. Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia Robót ustala się na dzień protokolarnego przekazania miejsca wykonywania Robót.

- Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.07.2026 r.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego albo dzień podpisania protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniem wyłącznie wad nieistotnych, z wyznaczeniem terminu ich usunięcia.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Robót zgodnie z harmonogramem, jeżeli stanowi on załącznik do umowy.

- Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w § 17.

### § 4. Przekazanie miejsca wykonywania robót

- Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania Robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Z przekazania miejsca wykonywania Robót Strony sporządzą protokół.

- Od chwili przekazania miejsca wykonywania Robót do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie miejsca wykonywania Robót, mienia znajdującego się na tym terenie oraz za szkody powstałe w związku z prowadzonymi Robotami.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Roboty w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców, użytkowników budynku, sąsiadów i otoczenia, z uwzględnieniem ciszy nocnej oraz przepisów porządkowych i BHP.

### § 5. Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - wykonanie Robót z należytą starannością, zgodnie z umową i przepisami prawa,

  - zapewnienie wykwalifikowanego personelu, posiadającego wymagane uprawnienia i doświadczenie,

  - zapewnienie materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania Robót,

  - stosowanie materiałów nowych, pełnowartościowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - okazanie na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających jakość materiałów, w szczególności deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, atestów, kart technicznych i kart charakterystyki,

  - zabezpieczenie miejsca wykonywania Robót przed dostępem osób nieuprawnionych,

  - przestrzeganie przepisów BHP, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,

  - utrzymywanie porządku w miejscu wykonywania Robót oraz usuwanie na bieżąco odpadów i zbędnych materiałów,

  - wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z realizacją umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na termin, jakość lub zakres Robót,

  - zabezpieczenie mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, zabrudzeniem lub zniszczeniem,

  - doprowadzenie miejsca wykonywania Robót do stanu należytego po zakończeniu prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją umowy, chyba że szkoda powstała wyłącznie z winy Zamawiającego.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest uprawniony do używania logo, nazwy ani innych oznaczeń Zamawiającego w materiałach informacyjnych, reklamowych lub referencyjnych.

### § 6. Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie miejsca wykonywania Robót,

  - współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy,

  - dokonywanie odbiorów przewidzianych umową,

  - zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie.

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli sposobu wykonywania Robót, jakości używanych materiałów oraz zgodności prac z umową.

### § 7. Personel i nadzór nad realizacją umowy

- Osobą uprawnioną do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego jest:…………………..………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………..………………….

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1–2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego lub mailowego poinformowania drugiej Strony.

- Zamawiający ma prawo żądać odsunięcia od realizacji umowy osoby, która wykonuje obowiązki w sposób nienależyty, narusza przepisy BHP, zasady współżycia społecznego lub stwarza zagrożenie dla mienia albo osób. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie wyznaczy inną osobę.

### § 8. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Robót podwykonawcy wyłącznie po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zakresie powierzanych Robót oraz danych podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części Robót podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Zamawiający może sprzeciwić się udziałowi podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie daje on rękojmi należytego wykonania powierzonych mu czynności lub jeżeli udział podwykonawcy mógłby zagrozić prawidłowej realizacji umowy.

- W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności wobec nich. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży oświadczenia o braku zaległości wobec podwykonawców.

### § 9. Materiały i standard wykonania

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji umowy muszą odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach umownych oraz przepisach prawa.

- Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do akceptacji próbek, kart technicznych lub innych dokumentów odnoszących się do materiałów przewidzianych do wbudowania.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że materiały lub sposób wykonania Robót są niezgodne z umową, może żądać:

  - wstrzymania dalszych Robót w całości lub części,

  - usunięcia wadliwie wykonanych elementów,

  - wymiany materiałów na zgodne z umową,

  - ponownego wykonania Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani przedłużenie terminu realizacji z tytułu czynności, o których mowa w ust. 3, jeżeli konieczność ich wykonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### § 10. Wynagrodzenie

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: netto: ……………….…. zł, VAT: ……………….….  zł, brutto: ……………….. zł, słownie brutto: ………………………………………………………………………………………..………………….

- Wynagrodzenie ma charakter: kosztorysowy.

- Jeżeli Strony wybiorą wynagrodzenie kosztorysowe, podstawą rozliczenia będzie faktycznie wykonany zakres Robót potwierdzony przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem że łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 bez uprzedniej pisemnej zmiany umowy.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może wykonywać robót dodatkowych, zamiennych ani zaniechanych wpływających na wysokość wynagrodzenia lub zakres przedmiotu umowy.

- Wykonawca zrzeka się roszczeń o zapłatę za roboty niewynikające z umowy lub niewykonane na podstawie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

### § 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, tj. kwotę 7 500,00 zł, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - gwarancji bankowej,

  - gwarancji ubezpieczeniowej,

  - poręczeniu udzielonym przez podmiot, o którym mowa w odrębnych przepisach.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej musi mieć charakter bezwarunkowy, nieodwołalny, płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i obejmować cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi / gwarancji w części przewidzianej umową.

- Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczenia o zapłatę kar umownych, odszkodowania, kosztów wykonania zastępczego oraz kosztów usuwania wad.

- [70]% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie [30] dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo od dnia usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- [30]% kwoty zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócone w terminie [15] dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy lub okresu rękojmi / gwarancji Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przedłużyć ważność zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej.

- Brak utrzymania zabezpieczenia w wymaganej wysokości i przez wymagany okres uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności oraz stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

### § 12. Zasady rozliczeń i płatności

- Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po podpisaniu odpowiedniego protokołu odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury końcowej.

- Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura powinna być wystawiona na: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Piotrków, Łęczno 101, 97-330 Sulejów, NIP: 7710107314.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i znajduje się w odpowiednim wykazie, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wyjaśnienia wątpliwości, jeżeli faktura została wystawiona nieprawidłowo, niezgodnie z umową albo bez wymaganych załączników.

- W przypadku korzystania z podwykonawców Zamawiający może uzależnić zapłatę wynagrodzenia od przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń o uregulowaniu należności wobec podwykonawców.

### § 13. Odbiory

- Strony przewidują następujące odbiory:

  - odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

- Zakrycie robót bez zgłoszenia do odbioru następuje na ryzyko Wykonawcy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca odkryje takie roboty na własny koszt.

- Po zakończeniu całości Robót Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile zgłoszenie jest kompletne i uzasadnione.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone:

  - wady istotne – Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia,

  - wady nieistotne – Zamawiający może dokonać odbioru z wyznaczeniem terminu ich usunięcia.

- Usunięcie wad zostanie potwierdzone odrębnym protokołem.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przy odbiorze końcowym przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące wykonanych Robót, w szczególności:

  - atesty, deklaracje, certyfikaty i karty techniczne użytych materiałów,

  - instrukcje użytkowania i konserwacji, jeżeli dotyczą,

  - dokumenty potwierdzające legalne zagospodarowanie odpadów, jeżeli są wymagane,

  - oświadczenie o zgodności wykonania Robót z umową i przepisami prawa.

- Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 9, może stanowić podstawę odmowy odbioru.

### § 14. Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty oraz użyte materiały i urządzenia na okres …….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo od dnia usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień umowy korzystniejszych dla Zamawiającego.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

- Zamawiający zgłosi wadę pisemnie lub mailowo.

- Wykonawca przystąpi do usuwania wady w terminie:

  - 48 godzin – w przypadku wad powodujących zagrożenie dla ludzi, mienia lub uniemożliwiających korzystanie z budynku lub jego części,

  - 3 dni roboczych – w pozostałych przypadkach, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin odpowiedni do charakteru wady.

- Wykonawca usunie wadę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym technologię naprawy i stopień uciążliwości wady.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć ją samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu.

- W przypadku wymiany elementu lub dokonania istotnej naprawy termin gwarancji dla tego elementu biegnie od nowa od dnia podpisania protokołu usunięcia wady.

### § 15. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi / gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za wykonywanie Robót przy użyciu materiałów niezgodnych z umową – w wysokości [2%] wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek,

  - za naruszenie obowiązków w zakresie porządku, BHP lub zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za powierzenie części Robót podwykonawcy z naruszeniem § 8 – w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn wyłącznych leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w umowie i przepisach prawa, w których Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar.

- Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

### § 16. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w szczególności w przypadku:

  - konieczności zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym z powodu działania siły wyższej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie Robót zgodnie ze sztuką budowlaną lub z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

  - konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego albo niezbędne do prawidłowego wykonania Robót,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływających na sposób wykonania umowy,

  - zmiany danych Stron, osób do kontaktu lub numerów rachunków bankowych,

  - ograniczenia zakresu Robót przez Zamawiającego wraz z odpowiednią zmianą wynagrodzenia.

- Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek ustne ustalenia dotyczące zmiany zakresu, terminu lub wynagrodzenia.

### § 17. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części, ze skutkiem natychmiastowym albo na przyszłość, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o danej okoliczności, jeżeli:

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Robót lub prowadzi je tak wolno, że nie jest prawdopodobne ukończenie ich w terminie,

  - Wykonawca wykonuje Roboty wadliwie lub sprzecznie z umową i mimo wezwania nie zmienia sposobu wykonywania Robót,

  - Wykonawca przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych bez zgody Zamawiającego,

  - Wykonawca nie wniósł lub nie utrzymuje zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - Wykonawca powierzył wykonanie Robót osobie trzeciej bez wymaganej zgody lub informacji,

  - wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe albo egzekucyjne zagrażające realizacji umowy,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za Roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary umowne, odszkodowania i inne roszczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzą inwentaryzację wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych, odszkodowania ani roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie wykonanej części przedmiotu umowy.

### § 18. Wykonanie zastępcze

- W przypadkach przewidzianych umową albo wynikających z przepisów prawa, w szczególności w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub na należyte wykonanie określonych obowiązków, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Koszty wykonania zastępczego Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy albo dochodzić ich zapłaty bezpośrednio od Wykonawcy.

### § 19. Siła wyższa

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które uniemożliwia wykonanie umowy w całości lub części.

- Strona, która powołuje się na działanie siły wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę oraz udokumentować wpływ tego zdarzenia na wykonanie umowy.

- Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku podejmowania działań minimalizujących skutki takiego zdarzenia.

### § 20. Dane osobowe i poufność

### Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna RODO) na potrzeby realizacji niniejszej umowy znajdującymi się na stronie internetowej Nadleśnictwa Piotrków: http://www.piotrkow.lodz.lasy.go.pl  w zakładce  Informacje.

### § 21. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie spory wynikłe z umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

| Zamawiający: | Wykonawca: |
| --- | --- |
| ………………………………………… | ………………………………………… |